Коммерческое предложение по автоматизации деятельности

компании DÉCOR-BAZAR

на базе конфигурации

1С:Предприятие «Управление торговлей» 11

После предварительного анализа запросов и имеющейся информационной системы на базе УПП, предлагается в качестве решения по автоматизации деятельности компании Декор-Базар использовать конфигурации УТ 11 в связке с БП, вместо УПП.  Ниже приводится ориентировочная смета работ по внедрению:

| № | Содержание работ | Время выполнения | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка пригодности имеющегося функционала УТ 11, оценка перечня требуемых доработок и создание функциональной модели. | 4 дня | 80 т. р. |
| 2 | Настройка и доработка конфигурации УТ 11 по функциональной модели, организация обмена с бухгалтерией | 3-6 дней | От 55 т.р. |
| 3 | Перенос данных из УПП в УТ 11 | 6-10 дней | От 105 т.р. |
| 4 | Внедрение системы и опытная эксплуатация, приемка | 3-7 дней | От 55 т. р. |
| Итого: |  | 16-26 раб. дня | От 295 т. р. |

Стоимость работ по оценке пригодности имеющегося функционала УТ  11 и составлению функциональной модели 80 тысяч рублей, приступить к нему возможно начиная с 12 мая.

При оптимистическом сценарии, работы будут завершены к 1 июня 2014 года, и бюджете проекта порядка 300 тысяч рублей.

При сдержанном сценарии, внедрение будет завершено к 20-му июня 2014 года, и бюджете порядка 480 тысяч рублей.