Понятийное описание порядка работ

Оценка пригодности имеющегося функционала УТ 11, оценка перечня требуемых доработок и создание функциональной модели (этап 1):

Работая с тестовой базой УТ 11, совместно рассматриваем  основные сценарии работы компании, такие как:

- Ввод заказов от покупателя

- Создание комплекта исходящих документов

- Осуществление основных складских операций

- Комплектация готовых изделий силами компании

- Пошив чехлов сторонней компанией

- Ввод данных по номенклатуре (какие данные есть, что заполнять)

- Ввод данных по контрагенту, политика взаиморасчетов (какие возможные опции есть, варианты схем учета взаиморасчетов, варианты работы с договорами)

- Ввод данных по ценам, политика ценообразования

- Работа с денежными средствами (клиент-банк, касса)

В ходе работ уточняем дополнительные требования, фиксируем ряд учетных политик ,проектных решений:

- требования бухгалтерии

- необходимые аналитические и операционные отчеты

- требования по переносу данных

- другие требования и ограничения

После окончания этапа получаем документ «Функциональные требования» фиксирующий требования к необходимым доработкам. Также получаем  точную оценку стоимости и сроков построения всей системы.

После окончания этого этапа, заказчик в деталях представляет схему и порядок работы по всему контуру своей деятельности в УТ 11.

Подписываем акт выполненных работ по этапу. Принимаем решение о целесообразности продолжения внедрения.

Программирование и настройка системы (этапы 2 и 3)

Техническая стадия настроек, программирования и т.п. – в результате тестируем доработки, проверяем перенесенные данные и переходим к внедрению.

Внедрение системы, приемка системы (этап 4)

Вводим в действие систему и начинаем опытную эксплуатацию системы. После окончания опытной эксплуатации подписываем акт выполненных работ по проекту внедрения.