Описание требований по внедрению УТ-CRM  «Опторика»  и оценка стоимостей и сроков работ.

Исходные данные:

- Используется конфигурация компании Рарус УТ+CRM.

- В системе используются следующие роли:

  - Менеджер продаж (5 чел.)

  - Руководитель отдела продаж (1 чел.)

  - Снабженец (1 чел.)

  - Бухгалтер (1 чел.)

  - Директор (1 чел.)

- В компании используются 2 склада.

- Ордерная схема не используется.

- Выгрузка каталога товаров на сайт.  Обмен заказами с сайтом не планируется.

Требования:

- Необходимо настроить роли для:

  - Менеджер (ограниченные права, без доступа к юр.лицам)

  - Руководитель продаж

  - Снабженец

- Оказать консультации по работе со схемой Интеркомпани (внутрифирменные продажи).

- Отключить ведение складских остатков по организациям. Все остатки доступны для продаж.

- Настроить виды номенклатуры для возможности указания единой позиции номенклатуры для нескольких артикулов.

- Разработать печатную форму «Коммерческого предложения» - добавить картинки.

- Консультации по установке цен, скидок (используются цены в условных единицах, но взаиморасчеты ведутся в рублях).

- Согласовать работу со статусами заказа и передачу документа между сотрудниками.

- Консультации по схеме резервирования.

- Разработать печатную форму «Прайс-листа» аналогичную используемой на сайте optorika.ru

- Консультации по созданию первичных документов по готовому заказу.

- Консультации по работе с складскими документами.

- Согласовать формат выгрузки каталога (номенклатуры с картинками и ценами) на сайт.

- Реализовать выгрузку данных на сайт.

За рамками проекта внедрения остаются следующие вопросы:

- Начальное заполнение базы в части ввода номенклатуры, контрагентов, договоров, остатков по взаиморасчетам, остатков на складах. Предполагается, что этот вопрос будет решен заказчиком самостоятельно.

- Обратный обсчет производства. Предполагается, что будет выделена отдельная конфигурация (возможно УНФ) для решения этого вопроса.

- Консультации по получению фин. результата в УТ.

- Настройка обмена с бухгалтерией.

- Консультации по работе с CRM частью конфигурации.

Оценка стоимости и продолжительности работ:

- Сроки внедрения оцениваем в 2-4 недели (сильно зависит от  скорости обучения и скорости взаимодействия с разработчиками сайта)

- Стоимость работ оцениваем в 270 т.р.