Проект организации корректной работы информационной системы компании ТД Маргроид

На текущий момент информационная система Компании представляет из себя несколько конфигураций «1С:Управление производственным предприятием» (далее УПП). Одна УПП используется для ведения управленческого учета, несколько УПП используется для ведения регламентированного учета.

Озвученные задачи для решения:

- Оперативные задачи:

  - Реализация системы обмена между управленческой УПП и УПП для ведения регламентированного учета.

- Планируемые задачи:

- Расчет управленческой себестоимости;

- Получение управленческого баланса;

- Внедрение подсистемы бюджетирования.

Реализация системы обмена

Для успешной реализации задачи, мы предлагаем провести следующие шаги:

- Подписание договора о конфиденциальности;

- Согласование договора на ТЗ, договора на реализацию по составленному ТЗ;

- Подготовка ТЗ на обмен;

- Согласование и утверждение ТЗ заказчиком;

- Реализация обмена по ТЗ;

- Приемка обмена по ТЗ заказчиком.

ТЗ должно содержать:

- исчерпывающий перечень выгружаемых справочников;

- исчерпывающий перечень выгружаемых документов, с указанием требований к проведению документов;

- перечень выгружаемых регистров сведений, если требуются;

- правила преобразования объектов, если что-то консолидируется или разделяется;

- перечень ограничений при выгрузке (например организация X выгружается в базу Z, документы измененные ранее даты X в базе Z не изменяются и т.п.);

- способы разрешения конфликтов при выгрузке, если нарушаются ограничения;

- способы сверки выгрузки, если требуются;

- регламент осуществления обмена.

От заказчика потребуется:

- обеспечить  доступ к данным;

- организовать 1 встречу с ответственным сотрудником для постановки ТЗ;

- обеспечить удаленный доступ	;

- согласовать ТЗ	.

Стоимость работ

Предлагаем задачу по реализации обмена решать с пунктов 1-4, что позволит нам сформировать согласованное ТЗ, для последующей реализации задачи. Это потребует до двух недель времени, стоимость 40 000 рублей.

Условия абонентского сопровождения

Мы предлагаем несколько тарифных планов, с разным объемом включенного в них используемого в месяц времени на поддержку и консультирование. Если время не используется полностью в течение месяца, оно аккумулируется в течение квартала. Накопленное время может быть использовано, как на поддержку, так и на выполнение проектных задач.

|  | Часов в месяц | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Эконом* | 6 | 15 000 |
| Базовый | 10 | 25 000 |
| Стандартный | 20 | 47 000 |
| Проф | 40 | 88 000 |

* - без возможности накопления часов в квартал

Сопровождение осуществляется с 9.00-18.00 по рабочим дням, по выходным и в не рабочее время коэффициент 2. Минимальный объем консультации 15 минут. Минимальный объем работ при выезде 3 часа. Время реакции на письменную заявку 4 рабочих часа.

О нас

Ознакомьтесь с нашими, выполненными проектами (http://bslt.ru/?page_id=3839) и почему можно сэкономить на проектном подходе (http://bslt.ru/?page_id=119) к внедрению.

Преимущества работы с нами:

- Опыт работы в данных областях с 2004 года;

- Проектный подход к выполнению задач внедрения;

- Достижение оптимальной стоимости владения системой.

С уважением,

Генеральный Директор ООО «БСЛТ»

Кныш И.А.