Предложения по пересмотру работы с информационной системой на базе 1С для компании ЦНЭС

По результатам встречи мы готовы предложить Вам два шага с которых стоит начать приведение в порядок Вашей информационной системы.

- Постановка задачи по операционному управленческому учету для Генерального директора.

- Проведение аудита имеющейся системы на базе конфигурации 1С:Документооборот с целью структурировать и актуализировать перечень необходимых для компании функций в работе с информационной системой.

Отдельно, предлагаем Вам рассмотреть наши тарифы по сопровождению информационных систем на базе 1С.

Постановка задачи по операционному управленческому учету

Предлагаем начать работу с постановки задачи по ведению управленческого учета (расчет зарплаты, учет работ/денег по проектам). На данный момент, этот учет ведется в Excel. Мы предлагаем выделить логику работы в маленькую управленческую конфигурацию на платформе 1С. Постановка задачи по данному модулю видится автономной и является простым и важным шагом для начала работы, т.к. не займет много времени и позволит наладить взаимодействие для проведения дальнейшего аудита.

Стоимость 50 000 рублей. Срок подготовки задания на реализацию системы 1.5 недели.

Аудит текущей системы и требований к ней

Цель аудита – проанализировать текущую работу предприятия с информационной системой, структурировать и составить список всех функций, требующих автоматизации, указать приоритеты. Это позволит с полной ясностью взглянуть на деятельность компании с точки зрения информационной системы и делать только нужные, осознанные шаги по реализации описанных функций.

Несмотря на то, что мы считаем целесообразным проведение полного аудита, мы подготовили второй, укороченный вариант аудита. Он может быть сделан в экспресс ритме и содержит минимально необходимое количество времени на встречу с ответственными людьми и анализ информации. Впоследствии, это может увеличить общую стоимость внедрения системы из-за недостаточно глубокого анализа требований.

Полный аудит

| 1 | 4 встречи с директором + их анализ |
| --- | --- |
| 2 | 3 встречи с директором по производству + их анализ |
| 3 | 3 встречи с руководителем договорного отдела + из анализ |
| 4 | Общий анализ , структурирование и оценка пунктов |
| 5 | Оформление результатов |

Стоимость 195 000 рублей. Срок проведения 6 недель.

Результат – составление документа «Функциональная модель», с указанием полного перечня требований к системе. Составление предложения по реализации «Функциональной модели» с оценкой стоимости и сроков реализации.

Быстрый аудит

| 1 | 3 встречи с директором + их анализ |
| --- | --- |
| 2 | 3 встречи с директором по производству + их анализ |
| 3 | 2 встречи с руководителем договорного отдела + из анализ |
| 4 | Общий анализ , структурирование и оценка пунктов |
| 5 | Оформление результатов |

Стоимость 95 000 рублей. Срок проведения 3 недели.

Результат – составление списка требований. Подготовка предложений по реализации указанного списка требований с оценкой стоимости и сроков реализации.

Условия абонентского сопровождения

Мы предлагаем несколько тарифных планов, с разным объемом включенного в них используемого в месяц времени на поддержку и консультирование. Включенное в тариф время накапливается и может быть использовано в течении квартала с момента оплаты. Накопленное время может быть использовано, как на поддержку, так и на выполнение проектных задач.

|  | Часов в месяц | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Эконом* | 6 | 15 000 |
| Базовый | 10 | 25 000 |
| Стандартный | 20 | 47 000 |
| Проф | 40 | 88 000 |

* - без возможности накопления часов в квартал

Сопровождение осуществляется с 9.00-18.00 по рабочим дням, по выходным и в не рабочее время коэффициент 2. Минимальный объем консультации 15 минут. Минимальный объем работ при выезде 2 часа. Время реакции на письменную заявку 4 рабочих часа.

О нас

Ознакомьтесь с нашими, выполненными проектами (http://bslt.ru/?page_id=3839) и почему можно сэкономить на проектном подходе (http://bslt.ru/?page_id=119) к внедрению.

Преимущества работы с нами:

- Опыт работы в данных областях с 2004 года;

- Проектный подход к выполнению задач внедрения;

- Достижение оптимальной стоимости владения системой.

С уважением,

Генеральный Директор ООО «БСЛТ»

Кныш И.А.